TR/ACE

Strategiskt underlag: Investering i screening-LCA för svenska SME

Förslag till SIS — Produktutveckling & Lansering

Författare: David Sundelius, Surprise Ventures

Datum: Februari 2026

Version: 1.0

Konfidentialitet: För internt bruk inom SIS

# 1. Sammanfattning

TR/ACE är en digital plattform som ger svenska SMÅ- och medelstora tillverkningsföretag tillgång till screening-LCA — livscykelanalys av produkters miljöpåverkan — på 10 minuter istället för 6 veckor, till en bråkdel av kostnaden för traditionell konsultbaserad LCA.

Plattformen är byggd som ett produktutvecklingsprojekt inom SIS, med målet att göra ISO-standarder tillgängliga för de 847 000 svenska SME som idag saknar resurser att möta växande miljökrav från kunder, offentliga upphandlare och kommande EU-lagstiftning (CSRD/ESRS).

Förfrågan: 1 000 000 SEK total investering varav 200 000 SEK redan är investerade. Resterande 800 000 SEK äskas för att slutföra produktutveckling, genomföra piloter med 10–15 SME och lansera en freemium-modell under 6 månader.

# 2. Problemet: 68 % av SME saknar miljödata

Svenska tillverkningsföretag står inför ett växande gap: kunder och upphandlare kräver miljödata, men småföretagen har varken budgeten eller expertisen att leverera den.

## Marknadsdata

| Indikator | Värde | Källa |
| --- | --- | --- |
| Svenska SME-företag | 847 000 | SCB / Tillväxtverket |
| Saknar miljödata helt | 68 % | SIS SME-undersökning |
| Kostnad LCA-konsult | 200 000+ kr/produkt | Branschgenomsnitt |
| Ledtid traditionell LCA | 4–8 veckor | Branschgenomsnitt |
| Offentliga upphandlingar med miljökrav | Ökande årligen | Upphandlingsmyndigheten |

Konsekvensen är konkret: SME som inte kan redovisa miljöpåverkan förlorar upphandlingar, tappar storkunderna och riskerar att stå oförberedda när CSRD-kraven når leverantörskedjan.

# 3. Lösningen: TR/ACE

TR/ACE är en webbaserad plattform som automatiserar screening-LCA för tillverkningsföretag. Användaren väljer branschmalll, anger materialdata, och får ISO 14040/14044-kompatibla resultat på minuter.

## Vad plattformen levererar

| Funktion | Beskrivning | ISO-koppling |
| --- | --- | --- |
| Screening-LCA | 8 miljöindikatorer beräknade automatiskt | ISO 14040/14044 |
| Klimatfotavtryck (PCF) | CO₂e per produkt via Climatiq API | ISO 14067 |
| Branschmallar | Förifyllda komponenter för möbel, livsmedel, verkstad m.fl. | ISO 14040 |
| Hållbarhetsbevis | SVG-badge med QR-kod och verifierings-ID | ISO 14025-inspirerat |
| Certifikatsida | Delbar webbsida med OG-metadata för LinkedIn/anbud | — |
| AI-rekommendationer | Konkreta förbättringsåtgärder med beräknad effekt | — |

## Jämförelse: Traditionell LCA vs TR/ACE

|  | Traditionell LCA-konsult | TR/ACE Screening-LCA |
| --- | --- | --- |
| Kostnad | 200 000+ kr/produkt | Från 0 kr (gratis) till 2 000 kr/mån |
| Ledtid | 4–8 veckor | 10 minuter |
| Antal produkter | 1 per uppdrag | Obegränsat |
| ISO-kompatibel | Ja (fullständig) | Ja (screening-nivå) |
| Beräkningsmetod | Manuell dataanalys | Automatiserad + Climatiq API |
| Uppdateringsfrekvens | Vid omberäkning (årlig) | Realtid |

# 4. Vad som är byggt (teknisk status)

Projektet har en fungerande prototyp med komplett end-to-end-pipeline: från datainmatning till ISO-kompatibelt resultat med certifikat och delningsmöjligheter.

## Teknisk arkitektur

| Komponent | Teknologi | Status |
| --- | --- | --- |
| Frontend | Next.js 14, TypeScript, Tailwind CSS, Framer Motion | Klar |
| Backend | FastAPI (Python), SQLModel, SQLite | Klar |
| Klimatdata | Climatiq API + lokala faktorer (factors.json) | Klar |
| AI-motor | OpenAI GPT-4o-mini för rekommendationer | Klar |
| Certifikat | SVG-badge + webbsida med QR-kod | Klar |
| Demo-flöde | 3 branschmallar (möbel, livsmedel, verkstad) | Klar |
| Användarregistrering | Auth-flöde saknas | Ej påbörjad |
| PDF-export | Saknas | Ej påbörjad |
| Mobilanpassning | Desktop-first, ej responsivt | Delvis |
| Nya branschmallar | Bygg + textil planerade | Ej påbörjad |

# 5. Affärsmodell & prissättning

TR/ACE följer en freemium-modell där första produktanalysen är gratis. Detta sänker tröskeln maximalt och skapar en naturlig konverteringstratt från gratisanvändare till betalande kunder.

| Nivå | Pris | Innehåll | Målgrupp |
| --- | --- | --- | --- |
| Gratis | 0 kr | 1 produkt, grundresultat | Första kontakten, branschevent |
| Starter | 500 kr/mån | 5 produkter, PDF-export, badge | SME med enstaka behov |
| Pro | 2 000 kr/mån | Obegränsat, AI, API, support | Aktiva tillverkare |
| Enterprise | Offert | Multi-site, SSO, integrationer | Storföretag, kommuner |

## Intäktsprognos (konservativ)

| Tidpunkt | Gratisanvändare | Betalande | MRR (SEK) | Årsintäkt (SEK) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Månad 6 (lansering) | 100 | 15 | 22 500 | — |
| Månad 12 | 400 | 60 | 90 000 | 1 080 000 |
| Månad 24 | 1 500 | 225 | 337 500 | 4 050 000 |

Antaganden: 15 % konvertering gratis till betalande, genomsnittligt ARPU 1 500 kr/mån, 5 % månatlig churn. Exkluderar enterprise-intäkter.

# 6. Roadmap: 6 månader till lansering

## Fas 1: Vidareutveckling (månad 1–2)

- Två nya branschmallar: bygg & fastighet, textil

- PDF-export av resultat och certifikat

- Mobilanpassning av hela plattformen

- Användarregistrering och inloggning

- Freemium-logik: nivåbaserade begränsningar

## Fas 2: Piloter & validering (månad 3–4)

- Rekrytera 10–15 SME-piloter via TMF och Livsmedelsföretagen

- Dokumentera business cases (kostnadsbesparing, vunna upphandlingar)

- Iterera på UX baserat på pilotfeedback

- Scenariojämförelse: “Vad händer om jag byter material?”

## Fas 3: Lansering & skalning (månad 5–6)

- Soft-launch med freemium-modellen

- Marknadsföring via branschorganisationer och LinkedIn

- Förbereda presentation för Meeting Standards (nov 2026)

- Dela pilotresultat med CEN/CENELEC AG SME som Guide 17-use case

- Analytics-dashboard för att följa användning och konvertering

# 7. Budget & investering

Total investering: 1 000 000 SEK över 6 månader. 200 000 SEK är redan investerade i fas 1. Resterande 800 000 SEK äskas för att slutföra utveckling, genomföra piloter och lansera plattformen.

| Post | Belopp (SEK) | Beskrivning |
| --- | --- | --- |
| Fas 1: Produktutveckling | 200 000 | Redan investerat. Demo-flöde, kalkylator, certifikat. |
| Fas 2: Vidareutveckling | 400 000 | Nya branschmallar, PDF-export, mobil, registration, freemium. |
| Fas 3: Piloter & lansering | 250 000 | 10–15 SME-piloter, branschpartnerskap, Meeting Standards. |
| Fas 4: Drift & support (6 mån) | 150 000 | Hosting, API-kostnader, buggfixar, kundstöd. |
| TOTALT | 1 000 000 | Varav 200k investerat, 800k äskas |

## Detaljerad kostnadsfördelning — Fas 2 (400 000 SEK)

| Delpost | Belopp (SEK) | Kommentar |
| --- | --- | --- |
| Frontend-utveckling | 120 000 | Nya mallar, mobilvy, freemium-UI, PDF-export |
| Backend-utveckling | 100 000 | Auth, API-utbyggnad, betalningsintegrering |
| UX/design | 60 000 | Användartest, iterationer, designsystem |
| Climatiq API-licens | 40 000 | Emissionsfaktor-API för 6 månader |
| Hosting & infrastruktur | 30 000 | Vercel, databas, CDN |
| Projektledning | 50 000 | Koordinering, SIS-kontakt, dokumentation |

## Detaljerad kostnadsfördelning — Fas 3 (250 000 SEK)

| Delpost | Belopp (SEK) | Kommentar |
| --- | --- | --- |
| Pilotprogram (10–15 SME) | 80 000 | Onboarding, support, dokumentation |
| Branschpartnerskap | 50 000 | TMF, Livsmedelsföretagen, Teknikföretagen |
| Marknadsföring | 40 000 | LinkedIn-kampanjer, webbinnehåll, event |
| Meeting Standards-event | 30 000 | Presentation, demo, material |
| Business case-dokumentation | 30 000 | Pilotresultat, ROI-analyser |
| CEN/CENELEC-rapportering | 20 000 | Guide 17-use case, AG SME-bidrag |

# 8. Varför detta är strategiskt för SIS

## A) Ny intäktsström

SIS övergår från att sälja dokument till att sälja digitala verktyg. TR/ACE skapar en SaaS-intäkt som skalas utan marginalkostnad. Vid 225 betalande kunder (månad 24) genererar plattformen 4 Mkr/år i återkommande intäkter.

## B) SME-engagemang i standardisering

CEN/CENELEC AG SME:s action plan kräver konkreta initiativ för att öka SME-deltagande. TR/ACE är en färdig svensk pilot som kan presenteras vid PC-mötet i maj och som Guide 17-use case. Det ger SIS en ledande position i det europeiska SME-arbetet.

## C) Standardens relevans demonstrerad

Varje gång en SME-ägare använder TR/ACE ser de att ISO 14040/14044 ger dem konkurrenskraft. Det är det starkaste argumentet för att standarder är relevanta — inte för att vi säger det, utan för att företagaren upplever det i sin egen verksamhet.

## D) Regulatorisk timing

CSRD/ESRS-kraven kommer att nå leverantörskedjan inom 2–3 år. SME som redan mäter sin miljöpåverkan via TR/ACE är förberedda. SIS positionerar sig som enabler snarare än gatekeeper.

# 9. Riskanalys

| Risk | Sannolikhet | Konsekvens | Åtgärd |
| --- | --- | --- | --- |
| Låg användaradoption | Medel | Hög | Freemium + pilotprogram validerar demand före breddlansering |
| Kvalitetsinvändningar (ej fullständig LCA) | Hög | Medel | Tydlig kommunikation: screening-nivå (ej konsult-LCA). Erbjud uppgradering till TR/ACE Verified. |
| Climatiq API ändrar villkor | Låg | Medel | Lokala faktorer som fallback redan implementerat. Kan byta API-leverantör. |
| Konkurrenter på marknaden | Medel | Medel | SIS-koppling och ISO-trovärdighet är unik positionering. First-mover på svensk marknad. |
| Teknisk skuld vid snabb utveckling | Medel | Låg | TypeScript + testsvit. Fas 4-budget inkluderar refaktorering. |

# 10. Nästa steg

För att gå vidare med projektet föreslår vi följande beslutspunkter:

- Godkännande av 800 000 SEK för fas 2–4 (VD/styrelsenivå)

- Utse intern projektansvarig på SIS för löpande kontakt och beslut

- Kick-off möte inom 2 veckor för att fastställa tidsplan och prioriteringar

- Första demo för SIS-ledning inom 4 veckor (nuvarande prototyp)

- Pilotrekrytering påbörjas månad 2 via TMF och Livsmedelsföretagen

Kontakt: David Sundelius — david@surpriseventures.io

Surprise Ventures / SIS Produktutveckling